Team BunnyQuest
APS-Vortrag – SS16
Hochschule Mannheim

---
Ablauf
- Einführende Worte zum Team
- Produktvorstellung
- Entwicklungsprozess
- Probleme & Erfahrungen
- Vorführung unseres Spiels

---
Ablauf
- Einführende Worte zum Team
- Produktvorstellung
- Entwicklungsprozess
- Probleme & Erfahrungen
- Vorführung unseres Spiels

---
Das Team
- Simon Johannes Brehm
- Steffen Brehm
- Patrick Geyer
- Max Soest
- Hamid Ahmetovic
- Julia Jungmann

---
Das Produkt

---
Das Produkt
- Name: 'BunnyQuest'
- Spielart: Endless-Runner
- Inspiration: Osterzeit
- Kontrolle: Pfeil Links/a, Pfeil Rechts/d, Zahlentasten(1-4)
- Ziel: lange überleben → Highscore verbessern

---
Spielablauf

---
Technische Details
- Programmiert in Java
- Nur Java-Standardbibliotheken
- Entwickelt für Windows 10 OS
  - Theoretisch lauffähig auf allen Systemen mit Java

---
Entwicklungsprozess

---
Vorgehensmodell
- Iterative Entwicklung
- Mehrere Iterationen in einer Woche
- Flexible Rollenverteilung
- Überwiegend zusammen entwickelt
- Kundenwünsche im Fokus
- Selten auch Pair-Programming

---
Klassendiagramm

---
Iteration

---
Tools
- Github
- Eclipse
- Windowbuilder (Tool aus Eclipse)
- Photoshop
- Grafiktablet
- Draw.io (UML)

---
Arbeitszeiten
- 126 Personenstunden
- Überwiegend für Entwicklung genutzt
- Meetings dauerten max. 15 Minuten

---
Motivation
- Erfahrungen sammeln für das SEP
- Entwicklung unseres ersten Spiels
- Gute Note

---
Probleme & Erfahrungen

---
Probleme
- Kein 'richtiger' Plan zu Beginn des Projekts
- Keine Erfahrung mit Spielentwicklung
- Keine Erfahrung mit Kunden

---
Erfahrungen
- Kundenkontakt ist essentiell
- → iteratives Modell sehr gut
- Home-Office okay, gemeinsam ist besser
- Regeln & Harmonie im Team wichtig
- Pair Programming kann vorteilhaft sein

---
Spielvorführung

---
Fragen?

---
Wir bedanken uns für Eure
Aufmerksamkeit!